## Slide 1: 商品情報取得部品について
商品情報取得APIの方式変更について、８末（8/20〆）見積り確定に向けた段取りを以下に示す。
＜変動内容抜粋＞
No | 段取り（アクション） | 担当 | 期限
１ | 商品情報取得部品に関する課題共有 次ページ 指摘①、指摘②、指摘④については販売支援見積り実施中。 次ページ 指摘③については、Sasuke様にてプリセット値の具体的要素をご提示いただき、APIとしての提供が妥当かを評価する。 | 販売支援 | 8/3
２ | 指摘①、指摘②、指摘④については、見積り実施 【指摘①】複数同時申込可能商品を販売商品定義MRDに管理する想定。 【指摘②】Sasuke社様から提示のオブジェクト形式で返却する想定。 【指摘④】約款上主契約に紐づく特約についても、主契約から切り離して返却する想定。 | 販売支援 | 8/20
３ | 【指摘③】 プリセット値の具体的要素のご提示とAPI提供有無の決定 | Sasuke社様 | 8/7
４ | 【指摘③】※APIとして提供が必要となった場合 プランプリセット構築等のプリセット値提供方式検討 | 販売支援 | 8/14
5 | 【指摘③】※APIとして提供が必要となった場合 見積り実施 | 販売支援 Sasuke社様 | 8/20

## Slide 2: 商品情報取得部品について
背景
Sasuke社様と商品情報取得ラインナップAPIについてすり合せを行う中で、以下4点についてSasuke社様より課題定義いただいた。
（Sasuke社様0728連携コメント抜粋）
・複数同時申込に際し、同時申込できない主契約が機械的に判別できない
→排他となる保険商品情報をデータで連携頂く
・ユーザーによる選択肢が不明
→日額給付などのオブジェクト化 ※別ファイル「商品情報ラインナップ取得API_案」参照
・初期選択状態の特約
・一部特約が主契約データ内に内包されている。（３大疾病保険料払込免除特約 等）
本日の議題
販売支援領域にて対応する方向性で検討、8末に向けて見積り実施中。
0803アプリ分科会
資料再掲
指摘①
指摘②
指摘③
指摘④

## Slide 3: 商品情報取得部品について
目的
初期選択状態を含め、画面を表示するために必要な全ての商品情報（初期表示、をAPIとして提供することによるメリット・デメリットを評価する。
概要 | メリット | デメリット
商品情報の初期選択状態をAPIとして提供する | ・AWSに商品関連マスタ情報の管理が不要となる。 ・Sasuke社様側の商品開発工数が極小化（※要確認）できる。 ・商品開発時、AWSと基幹系システムとの整合性の考慮が不要となる。 | ・プリセット値等のレコメンド要素は当初フロント側に持たせることでフレキシブルにする方針と理解。 この点から外れる。 ・API提供内容が画面レイアウト（画面構築の方法）に依存する。 ※Sasuke社様側のレイアウト確定スケジュールを踏まえてのAPIの提供時期の評価が別途必要。 ・商品情報に関する画面レイアウト情報を基幹系システムに寄せるため、ラベル名の変更等の簡易な変更も基幹系の切替に依存する。 ・各特約に対する20％80％等のレコメンド情報も基幹系で管理する方針とするか・・？
0803アプリ分科会
資料再掲