## Slide 1: IT計画
Webダイレクト販売
［IT-b 外部結合テスト編］
2020/10/14
Ver0.0

## Slide 2: 1.テストの目的
1.1 事務処理単位の検証
一連の機能を組み合わせた事務処理単位で検証ポイントを網羅したデータを用いて品質を確認する
1.2 隣接サブシステム間のIF検証
隣接するサブシステムからの入力データを使用しケースの基点との結合を行うことでサブシステム間の整合性を確認する
1.3 外部システム間のIF検証
外部システムへ出力および応答データを使用しケースの基点との結合を行うことで外部システムとの整合性を確認する

## Slide 3: 2.テスト方法
2.1 事務処理単位の検証方法
【オンライン】サブシステム内の業務間で画面遷移・稼働検証(メニューを基点に全業務稼働)を実施する
2.2 隣接サブシステム間のIF検証方法
・隣接(Web申込→販売支援)するサブシステム間を跨る処理について、入力側が準備したデータを用いて
受け入れ側の処理が正しく動作することを確認する
・ファイル転送処理なども当フェーズで実施する(疎通確認なども段階的に実施)
・データ連携については、関連する領域にテストで必要なケースのデータ準備を依頼する
2.3 外部システム間のIF検証方法
・

## Slide 4: 3.テスト対象範囲
3.1 テスト対象事務処理単位(機能)
別紙. IT-bテスト対象事務処理機能一覧.xlsxを参照
3.2 隣接サブシステム間のIF検証
別紙. IT-bテストサブシステム間IF検証一覧.xlsxを参照
3.3 外部システム間のIF検証
別紙. IT-bテスト外部システム間IF検証一覧.xlsxを参照

## Slide 5: 4.成果物
成果物名 | 作成単位 | 作成担当 | 概要
IT計画書(IT-b 外部結合テスト編)(本書) | プロジェクト単位 | サスケ | 
外部結合テスト仕様書兼結果書 | 各機能単位 | SHIFT | 
外部結合テスト仕様書レビュー記録票 | 各機能単位 | SHIFT | 
外部結合テスト結果書レビュー記録票 | 各機能単位 | SHIFT | 
外部結合テスト結果報告書 | プロジェクト単位 | SHIFT | 
4.1 成果物一覧

## Slide 6: 5.開始・完了基準
5.1 開始基準
(1) プログラム
・システム／サブシステム内の機能およびモジュール相互間／コンポーネント相互間までのインターフェースが検証済みである
・計画された全プログラムテストケースが実施され、100%が正しく検証されていること
・システム構造設計書で識別された機能とプログラムとの間で関連が取れている(追跡可能性の保証)
・残存バグ数が０件である
・ユーザインターフェイス設計書、システム構造設計書が更新されており、更新されたユーザインターフェース設計書についてお客様と合意されている
(2) 結合テスト局面の準備
・お客様を含めた結合テスト局面の実施体制が定義、合意されている
・結合テスト局面のテスト仕様書が作成され、テストポイントの明確化が済んでいる
・結合テスト局面の環境、テストデータの準備が整っている
・リグレッションテスト環境が整えられている
(3)プロジェクト計画
・マスタースケジュールに基づいて、結合テスト局面のWBSが詳細化されている
(4)リスク管理
・リスクの監視を実施している

## Slide 7: 5.開始・完了基準
5.2 完了基準
(1) プログラム
・サブシステム間インターフェースが全て検証済みである。もしくは、未検証のインターフェースが残っている場合、検証期間が確定している
・計画された全結合テストケースが実施され、100%が正しく検証されている
・適切な数のバグが発生している(品質管理基準)
・残存バグ数が０件である
・キャパシティ／パフォーマンス検証が計画されている
(2)システムテスト局面の準備
・お客様を含めたシステムテスト局面の実施体制が定義、合意されている
・システムテスト局面のテスト仕様書が作成され、テストポイントの明確化が済んでいる
・システムテスト局面の環境、テストデータの準備が整っている
・リグレッションテスト環境が整えられている
(3)プロジェクト計画
・マスタースケジュールに基づいて、システムテスト局面のWBSがされている
(4)リスク管理
・リスクの監視を実施している

## Slide 8: 6.体制
6.1 体制図 領域横断 プロジェクト実施計画書 プロジェクト体制と役割

## Slide 9: 7.運営方針
7.1 テスト(打鍵)実施時間
7.2 連絡・会議体
7.3 課題管理

## Slide 10: 8.スケジュール

## Slide 11: 9.テスト環境
9.1 テスト環境(ステージング環境)＋外部システム＋販売支援側環境