## Slide 1: TMフロントエンド体制 2/15-
Webダイレクト販売
2021/2/12

## Slide 2: 開発状況
 | 設計 | 実装 | PT | 不具合
SP1〜5 | 100％ | 100％ | 100％ | 0件
SP6 | 100％ | 100％ | 100％ | 16件
開発課題 |  |  |  | 53件
PT追従 |  |  |  | 10件
▼2/15時点
実装・PTの開発は完了

## Slide 3: 2月後半やること
PJ全体において
Ita、Itbをむかえるために直近やるべきこと・・
・TMの開発・PT完了
→不具合、開発課題の対応
・Itbプレ疎通完了
（ヘルプが必要であればお願いする可能性あり）

## Slide 4: マイルストーン
※PT追跡：一部実装とPTに乖離があり追跡で修正が必要
（実装対応分についてはPT修正を含む）

## Slide 5: TM体制
PT不具合・開発課題対応 |  | PT追跡対応 | Ita定点取り
川村 |  | 伊東 | （井内）
有友 | 川上 | 橋爪 | 
薬袋 | 寺本 | ヨウ | 
家塚 | 石垣 | 萩原 | 
中道 | （緒方） | （松橋） | 

## Slide 6: PT不具合・開発課題対応
SP6のPT不具合：
  https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-711
PT以外の課題：
  https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-918
優先度が高いものから対応していく
→Backlogでアサイン、予実管理していきます。
（自身の担当チケットの整理をまずは行う）

## Slide 7: PT不具合・開発課題対応
開発者
  実装
  unittest実施
  動作確認
1次レビュアー
  コードレビュー
  unittestレビュー
  動作確認（ローカル）
  PT打鍵テストケースの確認（SP6は紐付きがされていないため全量確認すること）
  マージ（2次レビューなければ）
2次レビュー（Sasuke緒方、松橋）
  共通系は2次レビュー
  マージ
※Wikiに転載して再共有します

## Slide 8: PT追跡
スケジュール
  2/17（水）完了予定

## Slide 9: ITa定点取り
Ita予実一覧
  UI/SS/PG/PTが（とある定点で）揃って完了していることを改めてチェックする
https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-1016

## Slide 11: その他
▼2月
バグ出し、リファクタリング
Larastan全かけ
etc.
▼3月
結合テスト（障害対応）
変更管理対応