## Slide 1: 課題№168 活文イメージのファイル形式について
【課題（課題一覧からの抜粋）】
活文のイメージについては現行PDFのみはなさく生命では対応している（活文製品自体はPDF以外も対応可能であるものの、はなさくではPDFのみ表示する形で作りこみをしてしまっている)
今回、本人確認書類等、PDF以外の情報もある為、対応方針の検討が必要
【課題の所在】
契約管理のWFはPDF前提でシステムが構築 その前提ゆえに、↓
Webダイレクトの本人確認書類（免許証やパスポート等）は、スマホのカメラ機能を使用してJPEG形式の画像ファイルが活文に登載される前提のため、そのまま活文に登載してしまうとWF上で表示不可 ⇒ フロント（Sasuke社）にてJPEG→PDFに変換することは可能
関連して、SN21案件で検討を開始したMegaOCRはPNG/JPEG形式しか対応していないため、活文に登載されたPDFをそのまま連動するだけではMegaOCR側で読込不可 ⇒ 最新のヒアリング状況では、MegaOCR側でPDF→PNG変換することが可能と回答あり
8/18に訂正のメールがあり、PDF形式での直接の読込不可 なんらかの形（人手orシステム）でJPEG/PNG形式への変換が必要

## Slide 2: 課題№168 活文イメージのファイル形式について
イメージ
本人確認書類アップロード
ファイルアップロードAPI
活文
活文
API
MegaOCR
書類
Webダイレクト
SN21（MegaOCR）
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
PDF
PDF
PDF
JPEGはWF上で表示不可
WF
MegaOCRはPDF読込不可

## Slide 3: 課題№168 活文イメージのファイル形式について
WFに着目し「案①PDFのまま」「案②PNG/JPEGを対応」の2案を評価 赤字下線部分は現仕様からの改修が必要な部分
案 | WebD（本人確認書類） | MegaOCR（健診書） | 一次評価
案① WFはPDF前提のままとし、活文登載、取得側で変換 | フロント（Sasuke社）でJPEG→PDF変換し活文登載 | 健診書のスキャンはPDFのまま WFの表示もPDFのまま MegaOCR側 or 契約管理でPDF→PNG変換し読取 | WebDでは、フロント側でPDF変換していただく必要（変更）あり MegaOCRの対応も、PDF→PNG変換するライブラリの調査やフィージビリティ検討が必要（利用するライブラリによってはライセンス費用が発生する可能性あり）
案② WFでPNG/JPEGを表示可能とする | フロント（Sasuke社）はJPEGのまま活文登載（前提変更なし） WFでJPEG表示できるよう改修 | 健診書をスキャンし活文登載をPNG/JPEGで登載できるよう改修（イメージ管理の改修） WFでPNG/JPEG表示できるよう改修 | WF上でPNG/JPEGを表示可能かのフィージビリティ検討が必要 案①と比較しイメージ管理、WF、アプリ基盤（フレームワーク等）に影響する可能性あり（PDF前提でシステム構築されているため、現時点で影響範囲が不明）
案①の検討を進めていく方向性としてはどか
－ 案①のほうが対応箇所が局所的である
－ 案②は現時点で影響範囲が読みきれないこと、PDF前提でシステム構築しているものをPNG/JPEGも可
とするためリスクあり
－ 案①と案②を比較し案②のほうが影響範囲が多岐に亘るため、所感だがコストも高くなると想定される