## Slide 1: 単体テスト計画書
Webダイレクト販売
2020/10/21
Ver1.0

## Slide 2: 更新履歴
バージョン | 更新者 | 更新日 | 更新内容
1.0 | 白石 | 2020/10/21 | 初版

## Slide 3: １.はじめに
１.本書の目的
本資料は、「Webダイレクト販売」（以下、本案件）の単体テスト実施計画、方針を定め、関係者間で認識を合わせることにより、テストを円滑に進めるための準備を行うことを目的とする。
本資料にてテストに関する以下の内容を定義する。 目的、対象範囲、実施環境、確認観点、実施方針、開始条件、完了条件、スケジュール、成果物
単体テストは本書に基づいて計画・実施する。
２.テストの目的／確認方針
モジュール単位で実装された機能が、詳細設計どおりに機能するかを確認する。
モジュールの内部構造をホワイトボックスでテストすることを目的とする。
条件によるテストは境界値テストを基本として、カバレッジは分岐網羅 (branch coverage、C1)を満たすことで品質を確認する。

## Slide 4: ２.スケジュール

## Slide 5: ３.テスト対象
１.テスト対象範囲・機能
顧客
AWS 東京リージョン
API基盤
(SBI-FI)
豊洲DC
基幹系
・販売支援
・契約管理
etc
外部サービス
横浜DC
青枠はフロントエンドのテスト対象を示す。
フロントエンドから呼び出す外部サービス及び、
バックエンドWebAPIはモックでの折り返しとなる。
＜テスト対象機能＞
画面
Web申込／
Web申込専用ページ
管理画面
バックエンド
WebAPI
RDS
バッチ
緑枠はバックエンドのテスト対象を示す。
バック江エンドから呼び出す外部サービス及び、
基幹システムはモックでの折り返しとなる。
＜テスト対象機能＞
WebAPI
バッチ
帳票
赤線はモック化される部分を示す。
※単体テストではローカル環境を使用するため、 AWS内のシステムは
Dockerイメージをローカルで実行する。

## Slide 6: ３.テスト対象・環境
２．フロントエンドのテスト実施環境
対象サブシステム | テスト実施環境
PC端末 | OS：Windows 10 ブラウザ：Edge、InternetExplorer11
スマホ端末 (Android) | OS：Android 11.x.x （11系の最新を使用します） ブラウザ：Google Chrome 機種：Galaxy note8(横:411px)
スマホ端末 (iOS) | OS：iOS 14.x.x （14系の最新を使用します） ブラウザ：Safari 機種：iPhone 7 Plus(横:414px)
サーバ | Laravel、Redis、NginxをDockerコンテナ上に配置し、ローカル環境にて実行する。 モックによる入力値、出力値にはダミーデータを用いる。
対象サブシステム | テスト実施環境
サーバ | Node.js、RedisをDockerコンテナ上に配置、ローカル環境にて実行する。 モックによる入力値、出力値にはダミーデータを用いる。 RDS互換のMySQLをローカルにインストールし、そのDBに分岐網羅に必要となるダミーデータを登録する。
２．バックエンドのテスト実施環境

## Slide 7: ４.テスト実施
１．フロントエンドのテスト観点
各モジュールの処理結果（レスポンス、アウトプットデータ、ログなど）でテスト観点的に異なる意味を持つ値の全ての組合せが得られるように、リクエストとインプットデータを用意し実施すること。（ホワイトボックス） 同一の処理結果の場合でも、リクエストとインプットデータについては全て実施すること。
処理条件が、ある数値範囲の場合は、その境界値で処理されることと、処理されないことを確認すること。
ボタン・リンクからの遷移だけでなく、ブラウザバック・バックからのフォワードや、画面リフレッシュ等、利用者が操作できる画面遷移も確認すること。
内部処理による異常系の確認は、正しく検知可能され、画面表示にて想定しているエラー文言が表示されること。
バックエンドAPIや外部サービスのエラーレスポンスについても網羅すること。
テストの実施端末・ブラウザについては、Windows 10のEdge（スマホ表示モード）をターゲットとしてすべてのテストケースを実施します。 また、他の端末・ブラウザについては、デザイン観点として全画面のデザイン崩れが無いかの観点で実施します。

## Slide 8: ４.テスト実施
２．バックエンドのテスト観点
各モジュールの内部構造に着目し、命令、分岐を網羅した上で、モジュールで想定される処理パターンについてホワイトボックステストを行うことを目的とする。
各モジュールのアウトプット（レスポンス、データなど）でテスト観点的に異なる意味を持つ値の全ての組合せが得られるように、インプット（リクエスト、引数、データなど）を用意し実施すること。（例外処理も含めて）
他モジュールに依存する処理に関しては、スタブ、モック化を行い、対象モジュールの処理を適切にテストすること。
外部通信処理（API基盤アクセス、メール送信処理など）についてはモック化を行うとともに、アウトプットに関わる処理については、モック内で適切な擬似通信が行われていることを確認すること。
WebAPI処理に関しては、正常系・異常系含め、想定されるパターンについて、適切なHTTPステータスコード、レスポンスボディの形式で返却されているかのテストを行うこと。
バッチ処理に関しては、エラー時のリカバリのケースについても考慮すること。
帳票処理に関しては、帳票項目と出力項目のマッピング、および、文字列の形式（ “{セイ}△{メイ}”など）の一致を確認することを本テストの主眼とする。

## Slide 9: ４.テスト実施
３．フロントエンドのテスト実施方法
Excelベースのテスト仕様書を作成し、ブラウザの手動操作によるEnd to Endのテストを実施する。
４．バックエンドのテスト実施方法
ユニットテストによる自動テストを実施する。
テストツールとしてはJest (26.6.0)を使用し、ローカル環境からモジュール毎のテストを実施する。

## Slide 10: ５.テスト管理
１．フロントエンドの品質指標（Excel仕様書による手動テスト）
密度 | 指標値 | 備考
テスト密度（件/KLOC) | 120（許容範囲：94～146） | ソースコード1000行＝１KLOC テスト仕様書の項目数
バグ密度（件/KLOC) | 10（許容範囲：7～13) | 
２．バックエンドの品質指標（ユニットテストによる自動テスト）
密度 | 指標値 | 備考
カバレッジ | 分岐網羅 (branch coverage、C1) 90% | 基本的には100%を満たすことを原則とし、例外処理等により100%を満たせないことがあるため、90%を指標値をする。 また、90%を満たすことができない場合は、モジュール単位で満たすことができない理由を記載する。

## Slide 11: ５.テスト管理
３．単体テストの開始条件
実装が完了しコードフォーマットおよび静的解析ツールのチェック及び対応が完了していること。
実装コードのレビューが完了していること。 ※バックエンドはテストコードと同時にレビュー
Excelベースの単体テスト仕様書の作成及び、レビューが完了していること。 ユニットテストコードの場合は、実施後にレビューを実施すること。
４．単体テストの終了条件
単体テスト実施により検出された不具合は修正済みであり、テスト再実施が成功していること。
全ての単体テストケースが完了しており、原則不合格の項目がないこと。
未修正の不具合がある場合は、UT工程で完了しない理由を明記しPM承認を得ること。
単体テスト結果が集計され、品質指標に基いた判定が行い、必要な是正措置が対応されていること。

## Slide 12: ５.テスト管理
５．成果物一覧
ドキュメント |  | 備考
単体テスト計画書 |  | 単体テストのスケジュール、実施完了、実施方針、開始・終了基準等を記載した資料。 本資料。
単体テスト仕様書兼結果 | Excelベースによる 手動による単体テスト | 単体テストのテスト観点・テスト実施手順・テスト確認項目が記載された資料。 また、実施日、〇、×の結果が記載されたもの。
 | ユニットテストによる 自動テスト | ユニットテストコード。 ユニットテストを実施した結果を出力したカバレッジレポート。
単体テスト結果報告書 |  | 単体テスト結果を分析し、傾向等から是正対応した結果をまとめた資料。