以下は、Struts＋Java＋MySQL＋Apache Velocity という「保守限界に近い古い構成」のシステムに対して、
加盟店側から提示された セキュリティ対策ガイド（上記画像）」をどう実現するかの具体的な提案 です。

# ✅ 全体方針（まず決めるべきこと）

古いフレームワーク(Struts1/Struts2初期)やVelocityテンプレートは、
最新のセキュリティ要件を100％満たすには構造的に無理がある部分もあるため、

### 🎯 対応基本方針

- できるものは現行システムに追加実装（短期）

- 難しいものは外部ミドルウェア／WAF／ゲートウェイで対応（中–短期）

- 根本的に無理なものはシステム更新計画と合わせてロードマップ化（中–長期）

この3層で考えるのが現実的です。

# 📌 各要求に対する具体的な実施方法（実装 or ワークアラウンド）

以下、画像にある対策項目を分類しながら、
“古い Struts＋Velocity の制約を前提にした現実的な実装” を提示します。

# ①【脆弱性対策】の対応方法

## 1. 管理画面のID/パスワード強化（必須）

実施方法：

- パスワードポリシー追加（英数記号、最低12文字など）

- パスワード保存方式の強化（PBKDF2/SHA-256＋ソルト。bcrypt が理想）

- IP制限（管理画面は HTTP Server/Apache の .htaccess で実施可能）

- アカウントロックアウト（Struts アクションに実装）

難易度：中
期間：1〜2週間

## 2. データディレクトリの外部公開禁止（必須）

Velocity・ファイルアップロード機能がある場合は特に注意。

実施方法：

- Webサーバ側設定（Apache / Nginx）で upload ディレクトリを直接公開しない

- ファイルはアプリ経由で認証後にダウンロードさせる

難易度：低
期間：3〜5日

## 3. Webアプリ脆弱性対策（必須）

### 対応する脆弱性

- XSS

- SQLインジェクション

- CSRF

- セッション固定化攻撃

- 依存ライブラリアップデート（Strutsは注意）

実施方法：

- Struts1の場合 → 独自フィルタ＋入力値サニタイズで補完

- Velocity → HTMLエスケープをラッパメソッド化

- CSRFトークン → 独自フィルタで実装

- SQL → PreparedStatement へ全面移行（MyBatisなしの場合は手動で修正）

難易度：中〜高（工数多）
期間：4〜8週間

## 4. マルウェアウイルス対策（必須）

アプリ側ではなく サーバ側のOS・ミドルウェアで対応 が現実的。

実施方法：

- OSのウイルススキャン導入

- サーバへ WAF（AWS WAF, Cloudflare, Imperva など）設置

- 不正IPアクセス遮断 (Fail2ban)

難易度：低
期間：1週間以内

## 5. 不正決済・クレカ情報保護（いずれか必須）

ここは最も重い要求で、古いアプリでの実装は困難。

実施方法（おすすめ順）：

### ✔ 1. 決済代行会社のJavaScriptトークナイゼーション方式へ切替（推奨）

カード番号は自社サーバを経由しないようにする → PCI準拠が不要に近くなる。

### ✔ 2. 3Dセキュア/EMV 3D セキュアの外部リンク方式を採用

アプリ改修少なく実現可能。

### ✔ 3. 自社でカード情報を扱う方式は避ける（難易度・コストが高すぎる）

難易度：中〜高（既存仕様依存）
期間：2〜6週間

# ②【不正利用対策】の対応方法

## 1. 不審IPのアクセス制限

実施方法：

- WAF で国別IP・BOTフィルタを実施

- Fail2ban で不正IP自動遮断

難易度：低
期間：3〜7日

## 2. スロットリング（リクエスト回数制限）

Strutsにミドルウェアとして導入：

### ✔ Nginx で rate-limit

### ✔ AWS ALB/WAF rate-limit

### ✔ Tomcat filter で簡易レート制御

難易度：中
期間：1週間

## 3. ログイン試行制限＋ロックアウト

アプリ側実装。

難易度：中
期間：1〜2週間

## 4. CAPTCHA 対応（Bot対策）

reCAPTCHA v2/v3 が現実的。

難易度：中
期間：1週間

## 5. デバイスフィンガープリント

Velocity時代のアプリで強力な実装は厳しいため：

おすすめ対応：

- Cloudflare Bot Management

- FingerprintJS 外部サービス導入

難易度：中
期間：2〜3週間

## 6. 本人確認強化（2FA/SMS認証）

アプリ側の認証ロジックを強化。

実施方法：

- メールOTP認証

- SMS認証（Twilio, AWS SNSなど）

難易度：中
期間：2〜3週間

## 7. 住所・端末情報の不正チェック

これは外部サービス活用がおすすめ。

- Fraud detection API (Stripe Radar, PAY.JPの不正検知)

- IP地理情報チェック

難易度：低～中
期間：1〜2週間

# 📅 ③ 全体スケジュール例（現実的な計画案）

| フェーズ | 対応範囲 | 工数 |
| --- | --- | --- |
| 1. 事前調査（要件整理） | 影響調査、脆弱性診断 | 1〜2週間 |
| 2. サーバ側・WAF対策 | IP制限、レート制限、WAF、 వైరス対策 | 1〜2週間 |
| 3. 認証・パスワード強化 | パスワードポリシー / ロックアウト / CAPTCHA | 2〜4週間 |
| 4. アプリ脆弱性対策 | XSS、CSRF、SQL対策 | 4〜8週間 |
| 5. 不正決済対策 | トークン方式・3Dセキュア | 3〜6週間 |
| 6. 不正利用検知 | デバイス情報、2FA、BOT対策 | 3〜6週間 |
| 合計（並行作業あり） |  | 3〜4か月程度が現実的 |

# 📌 ④ 結論：古い Struts システムでも対応は可能だが「外部サービス活用」が鍵

アプリ本体を大改修するより、外部WAF/決済代行/不正検知サービスを統合し、
アプリ側の改修は必要最小限に抑えるのが最適解です。

# 必要であれば：

- あなたのシステム構成（Struts1/Struts2、Tomcatバージョンなど）

- 決済方式（カード番号を保持している？）

- どの項目が最優先か

これらを教えていただければ、
もっと正確なスケジュールと実装方式（API設計・コード例）まで作成できます。